|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Листа задатака/Кључни догађаји | Приоритет | Трајање |
|  | **Покретање пројекта - иницирање** | Висок | 16.01.– 20.01.2023. |
|  | Пројектна повеља | Висок | 16.01.– 20.01.2023. |
|  | Пријава пројекта | Висок | 16.01.2023. |
|  | **Припрема и организација пројекта - планирање** | Висок | 16.1.– 17.01.2023. |
|  | Окупљање пројектног тима | Висок | 16.01.– 19.01.2023. |
|  | Прикупљање података | Висок | 19.01.– 23.01.2023. |
|  | Потписивање уговора | Висок | 20.01.2023. |
|  | **Извођење пројекта** | Висок | 20.01. – 30.01.2023. |
|  | **Затварање** | Висок | 30.01.– 06.02.2023. |
|  | Документација | Висок | 30.01.– 04.02.2023. |
|  | Коначна финализација целокупног пројекта | Висок | 05.02.– 06.02.2023. |
|  | Провера и предаја | Висок | 06.02.2023. |